PENGARUH RANTAI PASOK TERHADAP KINERJA KONTRAKTOR DI PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

Irma Suryani , Andi Maddempungeng ,Oktaviana Kiki Amarilis

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Jenderal Sudirman KM.3 Kota Cilegon Banten Indonesia

Email: arsitek17@yahoo.com, andi_made@yahoo.com

ABSTRAK

Kesuksesan suatu proyek konstruksi yaitu dengan mengevaluasi kinerja kontraktor. Dimana proyek konstruksi melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses konstruksi tersebut secara tidak langsung membentuk rantai pasok yang kompleks. Untuk itu diperlukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor rantai pasok dan pengaruhnya terhadap kinerja kontraktor. Faktor-faktor rantai pasok yang dianalisis yaitu aliran informasi, aliran material dan aliran finansial.

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan penyebaran kuisioner kepada responden yaitu staff yang bekerja di perusahaan kontraktor, kemudian data kuisioner tersebut dianalisa dengan uji validitas, reliabilitas dan normalitas, uji multikolinieritas, analisis konfirmatori dan analisis model persamaan struktural dengan bantuan program SPSS v.20 dan AMOS v.21.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 24 indikator rantai pasok yang berpengaruh terhadap kinerja kontraktor di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Aliran informasi dan material berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kontraktor, dimana aliran informasi berpengaruh lebih kuat (0,725) terhadap kinerja kontraktor dibandingkan aliran material (0,471). Sedangkan aliran finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontraktor.

Kata Kunci : Rantai Pasok, Kinerja Kontraktor, SEM, AMOS

ABSTRACT

The success of a construction project is to evaluate the performance of the contractor. Where the construction project involving multiple parties. The parties involved in the construction process indirectly forming a complex supply chain. It required the analysis that aims to identify the factors of supply chain and its influence on the performance of the contractor. Factors analyzed the supply chain is the flow of information, the flow of material and the flow of financial.

This research used a survey by distributed questionnaires to the respondents who work in the contractor company, then the questionnaire data were analyzed by validity, reliability and normality, multicollinearity test, confirmatory analysis and structural equation modeling analysis with SPSS software v.20 and AMOS software V.21.

The results of this research showed there are 24 indicators of supply chain were effected to the performance of contractors in Province Banten and DKI Jakarta. The flow of information and material positive significant effect on the performance of the contractor, where information flow is stronger effect (0.725) on the performance of contractors than the material flow (0.471). While the financial flow does not significantly influence the performance of the contractor.

Keywords : Supply Chain, Performance Contractors, SEM, AMOS

- PENDAHULUAN

Hubungan berbagai pihak dalam suatu rangkaian proses konstruksi yang menghasilkan produk konstruksi disebut rantai pasok konstruksi (Capo et al., 2004). Dalam proyek-proyek konstruksi seringkali ditemui tingkat kerumitan yang tinggi dalam hal koordinasi pengadaan shop drawing, peralatan, material, sumber daya manusia dan pembiayaan karena melibatkan banyak orang dan organisasi dalam proses pelaksanaannya yang akan menimbulkan ketidakefisienan.

Ketidakefisienan dalam proyek di antaranya adalah biaya konstruksi yang kian waktu kian meningkat dan melebihi anggaran, durasi pelaksanaan konstruksi yang melebihi waktu yang ditargetkan, kualitas konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Untuk mengurangi permasalahan dalam pelaksanaan proyek diperlukan pengelolaan rantai pasok konstruksi yang baik. Dimana pengelolaan rantai pasok konstruksi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja kontraktor. Menurut Wisner dalam Sutoyo (2011), bahwa pengelolaan rantai pasok dapat menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki penghantaran hasil akhir suatu produk atau jasa tepat waktu kepada pelanggan.

Menurut Bertelsen (2002), pengelolaan rantai pasok konstruksi yang kurang baik cenderung memiliki potensi untuk meningkatkan biaya proyek hingga 10%. Dapat disimpulkan bahwa rantai pasok konstruksi akan memberikan kontribusi terhadap efisiensi suatu pelaksanaan proyek dan meningkatkan kinerja kontraktor, sebagai ukuran kesuksesan perusahaan.

Dari hasil penelitian Sutoyo (2011), faktor-faktor rantai pasok yaitu aliran informasi, aliran material, dan aliran finansial. Aliran material dan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kontraktor, dimana aliran material berpengaruh lebih kuat 0,848 terhadap kinerja kontraktor dibanding aliran finansial sebesar 0,382. Sedangkan aliran informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontraktor.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh faktor-faktor rantai pasok terhadap kinerja kontraktor yang telah dikembangkan pada penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang pengaruh rantai pasok terhadap kinerja kontraktor di provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan tinjauan pada proyek-proyek konstruksi.

- RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan menjadi fokus studi penulisan tugas akhir ini adalah:

- Faktor-faktor apa sajakah yang sangat mempengaruhi rantai pasok konstruksi di Provinsi Banten dan DKI Jakarta?

- Bagaimana pengaruh rantai pasok terhadap kinerja kontraktor (biaya, waktu, mutu)?

- TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- Menganalisis faktor-faktor rantai pasok konstruksi di Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

- Menganalisis pengaruh rantai pasok terhadap kinerja kontraktor dengan batasan biaya, waktu dan mutu.

- RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup yang terdapat dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

- Analisis pengaruh rantai pasok terhadap kinerja kontraktor yang ada dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah teridentifikasi dari penelitian sebelumnya.

- Proyek-proyek konstruksi yang diteliti adalah proyek pemerintah maupun swasta di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dalam proyek konstruksi.

- Perusahaan kontraktor yang akan diteliti adalah kontraktor dengan klasifikasi menengah dan besar dengan klasifikasi 5, 6, dan 7.

- Pelaksanaan proyek konstruksi periode Tahun 2010 sampai Tahun 2014, dengan nilai proyek diatas Rp. 1 Milyar.

- TINJAUAN PUSTAKA

Sutoyo Soepiandhy (2011) dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Bangunan Gedung Di Jember. Dari penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi rantai pasok konstruksi bangunan gedung meliputi aliran informasi, aliran material, aliran finansial. Aliran informasi di pengaruhi indikator-indikator revisi rencana kerja, detail desain tidak lengkap, kendala pelaksanaan, dan kinerja pemasok. Aliran material dipengaruhi oleh volume material, kualitas material, dan waktu tenggang. Aliran finansial dipengaruhi oleh kelancaran pembayaran, frekuensi pembayaran, arus dana proyek dan perubahan harga material. Aliran material dan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kontraktor, dimana aliran material berpengaruh lebih kuat (0,848) terhadap kinerja kontraktor dibandingkan aliran financial (0,382). Sedangkan aliran informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja kontraktor.

Lisda Rahmasari (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Kinerja Perusahaan Dan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus pada Industri Kreatif di Provinsi Jawa Tengah), dapat di ambil kesimpulan praktek supply chain management berpengaruh positif dan signifikan keunggulan bersaing, praktek supply chain management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

- KERANGKA KONSEPTUAL DAN

HIPOTESIS

Kerangka pemikiran teoritis hubungan antara keempat faktor yang di analisis dalam penelitian ini di sajikan pada gambar berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Sutoyo S, (2011)

Hipotesis Penelitian :

- H1	: Pengelolaan aliran informasi rantai pasok konstruksi yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja kontraktor.

H0	: Pengelolaan aliran informasi rantai pasok konstruksi yang baik berpengaruh negatif terhadap kinerja kontraktor.

- H2	: Pengelolaan aliran material rantai pasok konstruksi yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja kontraktor.

H0	: Pengelolaan aliran material rantai pasok konstruksi yang baik berpengaruh negatif terhadap kinerja kontraktor.

- H3	: Pengelolaan aliran finansial rantai pasok konstruksi yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja kontraktor.

H0	: Pengelolaan aliran finansial rantai pasok konstruksi yang baik berpengaruh negatif  terhadap kinerja kontraktor.

- LANDASAN TEORI

- Definisi Rantai Pasok Konstruksi

Rantai pasok menurut Vrijhoef (1999) adalah jalinan kerjasama perusahaan yang berinteraksi untuk menyampaikan produk (barang atau jasa) kepada pelanggan akhir.

- Manajemen Rantai Pasok

Konstruksi

Manajemen rantai pasok sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena, menurut Anatan dan Ellitan dalam Rohaesih (2013), aplikasi manajemen rantai pasok pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama yaitu, penurunan biaya (reduction cost), penurunan modal (capital reduction) dan perbaikan pelayanan (service improvment). Maka dengan diterapkannya manajemen rantai pasok sebagai strategi perusahaan diharapkan mampu menciptakan keunggulan bersaing, karena keunggulan bersaing adalah dasar bagi perusahaan untuk mampu menciptakan nilai untuk pelanggan akhir yang dapat melebihi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakan nilai tersebut kepada pelanggan.

Pada suatu rantai pasok biasanya ada 3 (tiga) macam aliran yang harus dikelola, pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu (upstream) dan ke hilir (downstream), kedua aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu dan yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya (I Nyoman, 2005).

- Karakteristik Rantai Pasok

Konstruksi

Dalam hubungannya dengan struktur dan fungsinya menurut Vrijhoef et al. (1999), karakteristik rantai pasok konstruksi meliputi tiga elemen, yakni :

- Supply chain memusatkan aliran material pada proyek konstruksi dimana obyek atau produk tunggal berupa bangunan atau lainnya yang akan dirakit berasal dari material yang dipasok dari luar.

- Temporary supply chain akan menghasilkan satu proyek konstruksi melalui pembentukan kembali organisasi proyek. Oleh karenanya rantai pasok konstruksi bersifat tidak stabil, tersekat-sekat, khususnya antara design team dengan konstruksi pembangunan proyek.

- Secara tipikal, manajemen rantai pasok  pada proyek konstruksi berbeda-beda, tergantung pada prototype dan produk yang akan dibuat. Oleh karenanya meskipun prosesnya hampir sama, tapi model supply chain yang akan dibentuk perlu disesuaikan dengan prototype proyek bersangkutan.

- Pelaku Rantai Pasok Konstruksi

Pada rantai pasok konstruksi terdapat beberapa pihak atau pelaku yang terlibat dalam pengelolaan rantai pasok  yaitu owner, kontraktor, subkontraktor dan spesialis, supplier, dan subkontraktor tenaga kerja.

- Hubungan Kerjasama dalam Rantai Pasok Konstruksi

Rantai pasokan konstruksi memiliki peran sangat penting karena didalamnya terdapat pihak-pihak yang terlibat, ada pihak yang berperan sebagai supplier ,dan pihak yang berperan sebagai customer. Dilihat dari sisi pandang kontraktor, pihak yang berperan dalam proses produksi di site konstruksi dapat dikelompokkan sebagai “supplier” terlepas dengan siapa pihak tersebut memiliki hubungan kontrak. Adapun pihak yang akan menerima atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh rantai pasok adalah ”customer”. Dengan demikian ada beberapa hubungan kerjasama yang terjadi didalam proses produksi konstruksi yaitu hubungan antara kontraktor dengan owner menunjukan hubungan ke hilir, dan hubungan ke hulu yang terjadi antara kontraktor dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi.

- Kinerja Kontraktor

Menurut Imam Soeharto (1995), kinerja suatu proyek erat hubungannya dengan pencapaian tujuan proyek, dimana tujuan proyek dibatasi oleh 3 (tiga) batasan yaitu :

- Anggaran, proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran.

- Jadwal, proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan.

- Mutu, produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang di persyaratkan.

Gambar 2. Batasan Proyek

Sumber : Imam Soeharto, 1995

- Structural Equation Modeling (SEM)

Model persamaan struktural (Structural Equation Modeling) merupakan suatu teknik analisis multivariat generasi kedua yang menggabungkan antara analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple laten variabel independen dan multiple laten variabel dependen dengan banyak indikator serta dapat menguji model dengan efek mediator maupun moderator, model dalam bentuk non-linier dan kesalahan pengukuran (Chain 1998, Gaven et al. 2011, Garson 2012, dalam Hengky Laten, 2013).

- Konsep Dasar Model Persamaan Struktural (SEM)

- Model Pengukuran

Model pengukuran adalah hubungan antara variabel indikator (observasi) dengan variabel konstruk (variabel laten). Hubungan ini dinyatakan dengan faktor pembebanan yang menunjukkan besarnya korelasi antara indikator dengan variabel laten yang dijelaskannya. Dalam melakukan analisa pada model pengukuran ini, metode yang digunakan adalah analisis faktor konfirmatori.

- Variabel Laten dan Variabel Observasi

Variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, sering juga konstruk akan tetapi diukur dengan indikator-indikatornya. Variabel laten dapat berupa variabel eksogen, variabel endogen, variabel mediasi ataupun variabel moderasi.

Variabel observasi merupakan variabel yang dapat mengukur secara langsung sering disebut juga manifest variable yang menjelaskan unobserved variable untuk diukur.

- Identifikasi Model

Identifikasi model berkaitan dengan jumlah persamaan yang ada dibandingkan dengan banyak parameter yang ditaksir, sebagai upaya mencari solusi yang unik untuk koefisien model. Dalam mengidentifikasi sebuah model ada tiga macam kriteria :

- Just Identified

Keadaan dimana persamaan yang ada sama dengan banyak koefisien yang diestimasi (derajat bebas = 0). Dimana model struktural dapat dengan pasti mengestimasi model, tetapi tidak punya kemampuan untuk men-generalisasi. Nilai derajat bebas dihitung dengan rumus :

df = ½ [(p + q) (p + q + 1)] – t …… (1)

dimana :

p = jumlah variabel indikator endogen

q = jumlah variabel indikator eksogen

t = jumlah parameter model yang harus di estimasi

- Under Identified

Keadaan dimana model structural dengan derajat bebas negatif. Hal ini mengindentifikasi bahwa parameter yang diestimasi lebih banyak dari matriks input sehingga analisis model tidak dapat diselesaikan.

- Over Identified

Keadaan dimana lebih banyak persamaan dari pada parameter yang diestimasi (derajat bebas lebih dari 0). Pengidentifikasian beberapa tingkat generalisasi dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kecocokan model yang tinggi dengan derajat bebas besar.

- METODE PENELITIAN

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian

Sumber : Analisis Penulis, 2014

- ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Pengumpulan Data

- Survey Pendahuluan dan

Rancangan Kuisioner

Survey pendahuluan dan rancangan kuisioner ini dimaksudkan untuk mensurvey proyek-proyek konstruksi yang ada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta yang akan dijadikan objek penelitian dan untuk mendapatkan verifikasi, klarifikasi dan validasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuisioner kepada 5 orang pakar. Para pakar tersebut memberikan tanggapan, perbaikan dan masukan terhadap 31 variabel penelitian yang diajukan.

Dari hasil rekapitulasi kuisioner tahap pertama, variabel AI4 termasuk kedalam variabel aliran material, variabel AM3 mengalami perubahan kalimat dan variabel AF7 dihilangkan. Dalam kuisioner tahap pertama ini tidak ada variabel tambahan dari para pakar, sehingga ada 30 variabel yang akan digunakan pada pengumpulan tahap kedua.

- Pengumpulan Data Tahap Kedua

Setelah melakukan survey pendahuluan dan rancangan kuisioner didapat variabel penelitian yang berjumlah 30 variabel, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data tahap kedua. Pada tahap kedua ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Penyebaran kuisioner tahap kedua ini dilakukan pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dalam proyek konstruksi. Dari 120 kuisioner yang disebar, hanya 104 kuisioner yang dikembalikan.

- Uji Validitas dan Reliabilitas

- Uji Validitas

Berikut ini adalah hasil uji validitas dengan software SPSS v.20.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Aliran Informasi

| Variabel | Indikator | r | P- Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Aliran Informasi | AI1 | 0.520 | 0.000 |
|  | AI2 | 0.404 | 0.000 |
|  | AI3 | 0.404 | 0.000 |
|  | AI4 | 0.614 | 0.000 |
|  | AI5 | 0.557 | 0.000 |
|  | AI6 | 0.504 | 0.000 |
|  | AI7 | 0.520 | 0.000 |
|  | AI8 | 0.609 | 0.000 |
|  | AI9 | 0.462 | 0.000 |
|  | AI10 | 0.760 | 0.000 |
|  | AI11 | 0.556 | 0.000 |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Aliran Material

| Variabel | Indikator | r | P- Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Aliran Material | AM1 | 0.692 | 0.000 |
|  | AM2 | 0.723 | 0.000 |
|  | AM3 | 0.521 | 0.000 |
|  | AM4 | 0.610 | 0.000 |
|  | AM5 | 0.418 | 0.000 |
|  | AM6 | 0.765 | 0.000 |
|  | AM7 | 0.595 | 0.000 |
|  | AM8 | 0.722 | 0.000 |
|  | AM9 | 0.761 | 0.000 |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Aliran Finansial

| Variabel | Indikator | r | P- Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Aliran Finansial | AF1 | 0.596 | 0.000 |
|  | AF2 | 0.733 | 0.000 |
|  | AF3 | 0.656 | 0.000 |
|  | AF4 | 0.493 | 0.000 |
|  | AF5 | 0.624 | 0.000 |
|  | AF6 | 0.670 | 0.000 |
|  | AF7 | 0.364 | 0.000 |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Kontraktor

| Variabel | Indikator | r | P- Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinerja Kontraktor | KK1 | 0.678 | 0.000 |
|  | KK2 | 0.793 | 0.000 |
|  | KK3 | 0.603 | 0.000 |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Semua variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi lebih besar dari r-tabel, dimana r-tabel untuk a = 5% dengan derajat bebas 102 adalah 0.1946, yang berarti signifikan.

- Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dengan software SPSS v.20.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

| Cronbach's Alpha | N of Items |
| --- | --- |
| .868 | 30 |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Nilai cronbach’s alpha dari 30 indikator adalah 0,868. Nilai cronbach’s alpha dari pengujian ini lebih dari 0,70 sehingga dapat dikatakan semua indikator pembentuk setiap variabel adalah reliabel.

- Asumsi Model Persamaan Struktural

- Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan software SPSS v.20.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

| Variabel | Kolmogorov-Smirnova |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statistic | df | Sig. |
| AI | .074 | 104 | .186 |
| AM | .080 | 104 | .104 |
| AF | .077 | 104 | .148 |
| KK | .074 | 104 | .198 |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Dari hasil pengujian, didapat nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data berdistribusi normal.

- Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan AMOS v.21 determinan matriks kovarians sampel adalah sebesar 4.00E-17 yang jauh dari nol. Pada umumnya program-program komputer SEM telah menyediakan fasilitas “warning” setiap kali terdapat indikasi multikoliearitas atau singularitas. Dalam proses model dan data pada penelitian ini, tidak muncul “warning” pada program AMOS v.21, sehingga evaluasi atas multikoliearitas dan singularity dapat terpenuhi dan data ini layak untuk digunakan.

- Analisis Faktor Konfirmatori

- Variabel Aliran Informasi

Hasil analisis faktor konfirmatori modifikasi dengan software AMOS v.21 :

Tabel 7. Analisis Faktor Konfirmatori Aliran Informasi Modifikasi

| Hubungan | Standar Loading () | Error | P-value |
| --- | --- | --- | --- |
| AI1  AI | 0.578 | 0.334 | *** |
| AI2  AI | 0.548 | 0.300 | *** |
| AI3  AI | 0.568 | 0.323 | *** |
| AI4  AI | 0.798 | 0.637 | *** |
| AI5  AI | 0.539 | 0.291 | *** |
| AI6  AI | 0.393 | 0.115 | 0.002 |
| AI9  AI | 0.474 | 0.224 | 0.002 |
| AI10  AI | 0.489 | 0.239 | *** |
| AI11  AI | 0.465 | 0.216 |  |
| Jumlah | 4.852 | 2.679 |  |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

- Variabel Aliran Material

Hasil analisis faktor konfirmatori modifikasi dengan software AMOS v.21:

Tabel 8. Analisis Faktor Konfirmatori Aliran Material Modifikasi

| Hubungan | Standar Loading () | Error | P-value |
| --- | --- | --- | --- |
| AM1  AM | 0.530 | 0.281 | *** |
| AM2  AM | 0.635 | 0.404 | *** |
| AM3  AM | 0.498 | 0.248 | *** |
| AM4  AM | 0.558 | 0.311 | *** |
| AM6  AM | 0.802 | 0.643 | *** |
| AM7  AM | 0.646 | 0.417 | *** |
| AM8  AM | 0.732 | 0.536 | *** |
| AM9  AM | 0.683 | 0.467 | *** |
| Jumlah | 5.084 | 3.307 |  |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

- Variabel Aliran Finansial

Hasil analisis faktor konfirmatori modifikasi dengan software AMOS v.21:

Tabel 9. Analisis Faktor Konfirmatori Aliran Finansial Modifikasi

| Hubungan | Standar Loading () | Error | P-value |
| --- | --- | --- | --- |
| AF1  AF | 0.369 | 0.136 | 0.002 |
| AF2  AF | 1.062 | 1.129 | *** |
| AF3  AF | 0.659 | 0.434 | *** |
| AF4  AF | 0.401 | 0.161 |  |
| Jumlah | 2.491 | 1.86 |  |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Dari hasil analisis konfirmatori modifikasi diatas, selanjutnya indikator-indikator tersebut digunakan pada analisis persamaan struktural.

- Analisis Persamaan Struktural

Hasil analisis persamaan struktural dengan software AMOS v.21:

Tabel 10. Estimasi Parameter antar Variabel Laten Model Struktural

| Hubungan | Path Coefficien | Cr | P-value | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KK  AI | 0.715 | 3.027 | 0.002 | Sig |
| KK  AM | 0.507 | 3.152 | 0.002 | Sig |
| KK  AF | -1.33 | -0,997 | 0.319 | T.Sig |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa aliran finansial merupakan variabel yang tidak signifikan. Maka variabel aliran finansial dihilangkan dari model dan di analisis kembali dengan software AMOS v.21.

- Analisis Persamaan Struktural Modifikasi

Hasil analisis persamaan struktural dengan software AMOS v.21:

Tabel 11. Estimasi Parameter antar Variabel Laten Model Struktural Sig

| Hubungan | Path Coefficien | Cr | P-value | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KK  AI | 0.725 | 3.076 | 0.002 | Sig |
| KK  AM | 0.471 | 2.744 | 0.006 | Sig |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Sehingga persamaan yang dihasilkan berdasarkan analisis SEM adalah sebagai berikut :

Kinerja Kontraktor = 0.725 Aliran Informasi + 0.471 Aliran Material

- Goodness of Fit Model Struktural Signifikansi

Tabel 12. Goodness of Fit Model Struktural Signifikan

| Goodness of Fit Index | Cut of Value | Hasil Model | Evaluasi Model |
| --- | --- | --- | --- |
| X2 – Chi Square | Kecil | 533.576 | Marginal |
| P – Value |  0.05 | 0.000 | Marginal |
| RMSEA |  0.08 | 0.143 | Marginal |
| GFI |  0.90 | 0.687 | Marginal |
| AGFI |  0.90 | 0.609 | Marginal |
| CFI |  0.90 | 0.565 | Marginal |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh kinerja yang digunakan tidak memenuhi cut of value yang disyaratkan untuk kesesuaian model. Dapat dikatakan model tersebut marginal (mendekati baik), karena tidak memiliki nilai yang memenuhi kriteria sehingga model belum diterima.

- Hasil Pembahasan

Dari 30 indikator yang ada, terdapat 24 indikator rantai pasok yang berpengaruh terhadap kinerja kontraktor. Berikut adalah indikator yang berpengaruh berdasarkan hasil analisis.

Tabel 13. Indikator Rantai Pasok yang Berpengaruh

| Variabel | Indikator | Aktifitas |
| --- | --- | --- |
| Aliran Informasi | AI1 | Revisi rencana kerja |
|  | AI2 | Kelengkapan detail desain proyek |
|  | AI3 | Kendala selama pelaksanaan proyek |
|  | AI4 | Koordinasi dengan pihak owner |
|  | AI5 | Kesesuaian data yang dipakai |
|  | AI6 | Jalur koordinasi untuk mengambil suatu keputusan |
|  | AI9 | Sistem komunikasi untuk pengadaan dan perubahan harga material |
|  | AI10 | Identifikasi permasalahan aliran informasi |
|  | AI11 | Metode transmittal dokumen antar perusahaan supply chain dalam pemrosesan pengadaan material |
| Aliran Material | AM1 | Kinerja pemasok |
|  | AM2 | Kesesuaian volume material pada saat pengadaan material |
|  | AM3 | Kesesuaian kualitas material dengan spesifikasi teknik |
|  | AM4 | Waktu tenggang antara waktu pengiriman dengan permintaan |
|  | AM6 | Prosedur pergudangan, material handling dan packaging |
|  | AM7 | Pengadaan material langsung dari perusahaan |
|  | AM8 | Sistem distribusi material dan peralatan dari gudang pusat sampai ke pengguna di proyek |
|  | AM9 | Sistem pencatatan arus keluar masuk material |
| Aliran Finansial | AF1 | Kelancaran pembayaran oleh pemilik |
|  | AF2 | Frekuensi pembayaran |
|  | AF3 | Arus dana proyek |
|  | AF4 | Perubahan harga material |
| Kinerja Kontraktor | KK1 | Biaya |
|  | KK2 | Waktu |
|  | KK3 | Mutu |

Sumber : Hasil Analisis (2014)

- Pengaruh Aliran Informasi

Aliran informasi berpengaruh positif terhadap kinerja kontraktor. Semakin baik aliran informasi menunjukkan semakin tinggi kinerja kontraktor. Hal ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Soetoyo (2011) bahwa aliran informasi cenderung tidak mempengaruhi proses pekerjaan di lapangan. Kenyataannya aliran informasi seperti revisi rencana kerja, detail desain yang tidak lengkap, informasi kendala selama pelaksanaan, koordinasi dengan pihak owner, dan lain-lain mempengaruhi proses pelaksanaan konstruksi dan apabila terjadi “miss communication” beresiko menimbulkan keterlambatan konstruksi.

- Pengaruh Aliran Material

Aliran material berpengaruh positif terhadap kinerja kontraktor. Semakin baik aliran material menunjukkan semakin tinggi kinerja kontraktor. Hal ini sama dengan penelitian Wals dkk (2005) dalam Soetoyo (2011) bahwa aliran material rantai pasok merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi. Kinerja pemasok yang jelek, ketidaksesuaian volume material, ketidaksesuaian mutu material, keterlambatan pengiriman dan lain-lain beresiko menimbulkan keterlambatan konstruksi.

- Pengaruh Aliran Finansial

Aliran finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontraktor. Hal ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Soetoyo (2011) bahwa aliran finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontraktor sebesar 0.382. Kenyataannya aliran finansial memang berpengaruh terhadap kinerja kontraktor, dimana kelancaran pembayaran dan tingkat frekuensi pembayaran oleh owner, serta perubahan harga material akan mempengaruhi kelancaran arus dana proyek (cash flow) dan memepengaruhi kelancaran proses pelaksanaan konstruksi.

Lain hal, bila antara owner atau kontraktor melakukan perjanjian kerja sama (MoU) dengan pihak pemasok yang menjadi rekanan. Perjanjian pembelian yang dilakukan merupakan kontrak jangka panjang, sehingga pembayaran bersifat tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja kontraktor. Dan apabila sistem pembelian atas dasar konsinyasi, sistem pembelian ini menyebabkan pembeli tidak menanggung resiko finansial atas penyediaan barang yang dibeli. Selama barang belum dipakai oleh kontraktor, barang masih milik pemasok. Yang bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang, selama belum dipakai oleh pembeli adalah penjual, namun barang disimpan di gudang pembeli.

Dan pada penelitian ini, ada beberapa perusahaan kontraktor yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan penyedia dan memproduksi material, sehingga pemenuhan kebutuhan material pada proyek bisa dilakukan tanpa harus mendahulukan pembayaran (hutang). Beberapa hal diatas bisa menguatkan bahwa aliran finansial bersifat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontraktor.

- KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, tujuan, hipotesis dan hasil analisis tentang pengaruh rantai pasok terhadap kinerja kontraktor di Provinsi Banten dan DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Faktor-faktor rantai pasok konstruksi di Provinsi Banten dan DKI Jakarta meliputi aliran informasi, aliran material, dan aliran finansial. Terdapat 24 indikator rantai pasok yang berpengaruh terhadap kinerja kontraktor.

- Aliran informasi dan material berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kontraktor. Sedangkan aliran finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontraktor. Perjanjian jangka panjang, sistem pembelian konsinyasi serta anak perusahaan dari pemasok adalah hal-hal yang menguatkan aliran finansial tidak berpengaruh signifikan. Semakin tinggi pengelolaan aliran informasi dan material semakin tinggi kinerja kontraktor. Aliran informasi mempunyai pengaruh positif yang lebih kuat (0,725) terhadap kinerja kontraktor dibandingkan aliran material (0,471).

- SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk menanggapi kesimpulan tersebut sebagai berikut:

- Perlu dilakukan pengembangan penelitian dengan meninjau kinerja kontraktor dari sisi kepuasan pelanggan, sehingga diharapkan perusahaan kontraktor mampu menciptakan keunggulan bersaing.

- Pada pengumpulan data, pemilihan responden harus benar-benar yang sudah berpengalaman lebih di bidangnya, agar jawaban responden sesuai dengan yang diharapkan.

- Karena jumlah sempel banyak, peneliti selanjutnya harus dari jauh-jauh waktu menentukan lokasi proyek-proyek yang akan dijadikan sampel.

- DAFTAR PUSTAKA

Boediono dan Koster Wayan. (2001). Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas Sederhana, Lugas, dan Mudah Dimengerti. Rosda. Bandung.

Laten, Hengky. (2013). Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi AMOS 21.0. Alfabeta. Bandung.

Natsir. Mochammad. Sistem Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi Untuk Mendukung Investasi Infrastruktur.

Pujawan, I Nyoman. (2005). Supply Chain Management. Surabaya: Guna Widya.

Soeharto, I. (1995), “Manajemen Proyek”, Erlangga, Jakarta.

Suryani, Irma., dkk. (2012). Pedoman Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa. Cilegon: Jurusan Teknik Sipil UNTIRTA.

Anatan dan Ellitan. Dalam Yuliatin, Rohaesih., (2013). Analisis Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Arbulu and Ballard. (2005), "Lean Supply System in Construction", Proc., 12th Annual Conf. of the International Group for Lean Construction.

Armstrong dan Baron (1998). Dalam Wibowo (2007). Dalam Koriawan, Nyoman. (2011). Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.

Bennyardhi. D, Kuntoro. (2007). Analisis Supply System Pada Proyek Konstruksi Untuk Menuju Lean Construction. Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

Bernadine, Kane dan Johnson. (1995). Dalam Mutia, Nila. (2009). Usulan Rancangan Kinerja Perusahaan. Universitas Indonesia.

Bertelsen, S. (2002). “Bridging the Gap – Towards a Comprehensive Understanding of Lean Construction” IGLC-10, Gramado, Brazil.

Cahyadi, Putu Budi. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, Trust Dan Word Of Mouth Nasabah Pada Pt. Bank Bpd Bali Cabang Karangasem. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Capo, Lario, Hospitaler. (2004), “Lean Production in the Construction Supply Chain“ Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico.

Christopher, M., (1992). Dalam Bennyardhi. D, Kuntoro. (2007). Analisis Supply System Pada Proyek Konstruksi Untuk Menuju Lean Construction. Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

Desi Ariani (2013). Dalam Yuliatin, Rohaesih., (2013). Analisis Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ferdinand. (2005). Dalam Mulyana, Enggie Rucitra. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ganesha Gianyar. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Fisk. (1995). Dalam Cut Zukhrina (2008). Dalam Yuliatin, Rohaesih., (2013). Analisis Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Gibson dkk. (1990). Dalam Koriawan, Nyoman. (2011). Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.

Heir et al. (1998); Ghozali. (2004). Dalam Cahyadi, Putu Budi. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, Trust Dan Word Of Mouth Nasabah Pada Pt. Bank Bpd Bali Cabang Karangasem. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Kinnear. Dalam Umar. (2005). Dalam Mulyana, Enggie Rucitra. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ganesha Gianyar. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Koriawan, Nyoman. (2011). Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.

Mulyana, Enggie Rucitra. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ganesha Gianyar. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Maskell. (1988). Dalam Oktaviani, Zukhrina. Cut., (2008). Kajian Kinerja Supply Chain pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung, Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

Mutia, Nila. (2009). Usulan Rancangan Kinerja Perusahaan. Universitas Indonesia.

Oktaviani, Zukhrina. Cut., (2008). Kajian Kinerja Supply Chain pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung, Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

Prasetya, Hery., dan Lukiastuti, Fitri. (2011). Dalam Yuliatin, Rohaesih., (2013). Analisis Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Rahmadi, M. Arif. (2008). Kajian Penerapan Manajemen Supply Chain Pada proyek Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. X). Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia.

Rahmasari, Lisda. (2011). Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Kinerja Perusahaan dan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus pada Industri Kreatif di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas AKI.

Riduwan. (2008). Dalam Cahyadi, Putu Budi. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, Trust Dan Word Of Mouth Nasabah Pada Pt. Bank Bpd Bali Cabang Karangasem. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Sedarmayanti. (2007). Dalam Koriawan, Nyoman. (2011). Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.

Santosa. (2006). Dalam Mulyana, Enggie Rucitra. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ganesha Gianyar. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Sugiono. (1994). Dalam Cahyadi, Putu Budi. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, Trust Dan Word Of Mouth Nasabah Pada Pt. Bank Bpd Bali Cabang Karangasem. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Soepiadhy, Sutoyo., Wiguna, Artama. Putu., Wulandari, Pingit. Sri., (2011). Pengaruh Rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Bangunan Gedung di Jember. Penelitian. Institut Teknologi Sepuluh November.

Stoner. (1996). Dalam Soepiadhy, Sutoyo., Wiguna, Artama. Putu., Wulandari, Pingit. Sri., (2011). Pengaruh Rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Bangunan Gedung di Jember. Penelitian. Institut Teknologi Sepuluh November.

Suraji. (2011). Dalam Natsir. Mochammad. Sistem Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi Untuk Mendukung Investasi Infrastruktur.

Umar. (2005). Dalam Mulyana, Enggie Rucitra. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ganesha Gianyar. Tesis Magister Manajemen Universitas Udayana.

Vrijhoef, Ruben., & Koskela, Lauri., (1999, July 26-28). Roles of Supply Chain Management in Construction. Proceedings IGLC-7 , University of California, Berkeley, CA, USA.

Wibowo. (2007). Dalam Koriawan, Nyoman. (2011). Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.

Yuliatin, Rohaesih., (2013). Analisis Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Pengertian Explanatory Research. http://www.google.com

R Tabel http://statistikian.blogspot.com